# BÁO CÁO THỰC HÀNH: XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG & VẬN HÀNH LUỒNG SCRUM TRÊN TRELLO

Dự án: GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ
Vai trò báo cáo: Product Owner (PO)
Quy mô Team: 3 thành viên (Product Owner, dev_backend, qa_tester)
Khung thời gian: Sprint 1 (Thời lượng: 2 tuần)

# PHẦN 1: PHÂN TÍCH VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHÍ DEEP TRONG PRODUCT BACKLOG

Mô hình DEEP là nguyên tắc cốt lõi giúp Product Owner quản lý và tối ưu hóa Product Backlog, đảm bảo danh sách công việc luôn linh hoạt và phản ánh đúng giá trị thực tế của sản phẩm.

## 1. Phân tích các tiêu chí DEEP

- D – Detailed Appropriately (Chi tiết phù hợp): Các hạng mục không có chi tiết giống nhau. Những User Story nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất (chuẩn bị làm trong Sprint 1) được phân rã chi tiết, kèm tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) và checklist công việc cụ thể. Ngược lại, các hạng mục ở ưu tiên thấp hơn sẽ được giữ ở mức tổng quan và chỉ được làm rõ khi tiến gần đến thời điểm triển khai.

- E – Estimated (Được ước lượng): Mỗi hạng mục trong Product Backlog đều được đội ngũ phát triển đánh giá mức độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực cần thiết, giúp PO cân đối khối lượng công việc phù hợp với năng lực của team trong từng Sprint.

- E – Emergent (Tính tiến hóa): Backlog không phải là danh sách cố định mà liên tục được cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi dựa trên phản hồi từ người dùng, sự thay đổi của thị trường hoặc các phát sinh kỹ thuật trong quá trình phát triển.

- P – Prioritized (Được xếp thứ tự ưu tiên): Các User Story được sắp xếp dựa trên Giá trị mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp (Business Value). Những tính năng cốt lõi giúp giải quyết bài toán lớn nhất của người dùng được ưu tiên hàng đầu, hoàn toàn không phụ thuộc vào thứ tự logic kỹ thuật thuần túy (như làm hệ thống đăng nhập hay cơ sở dữ liệu trước).

## 2. Danh sách ưu tiên 6 User Stories cho dự án GoMart

Dựa trên nguyên tắc ưu tiên theo giá trị người dùng, 6 tính năng ban đầu của GoMart được phân loại và sắp xếp thứ tự triển khai như sau:

| STT | Tên User Story | Giá trị mang lại (Business Value) | Mức ưu tiên | Màu nhãn Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ | Rất cao (Luồng cốt lõi tạo ra doanh thu) | 1 (Sprint 1) | Đỏ |
| 2 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km | Cao (Tối ưu trải nghiệm đặt hàng) | 2 | Đỏ |
| 3 | Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa | Cao (Hỗ trợ chốt đơn trực tuyến) | 3 | Đỏ |
| 4 | Đăng nhập bằng Google | Trung bình (Tăng tiện ích đăng nhập) | 4 | Vàng |
| 5 | Đánh giá người đi chợ hộ | Thấp (Tính năng hậu mãi/chăm sóc) | 5 | Xanh lá |
| 6 | Chat với người đi chợ hộ | Thấp (Tính năng bổ trợ giao tiếp) | 6 | Xanh lá |

# PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC THAO TÁC TRÊN TRELLO

## Bước 1: Khởi tạo Board dự án

- Tạo một bảng công việc mới trên Trello với tên: GoMart - Scrum Board.

- Cài đặt chế độ riêng tư (Visibility): Private để đảm bảo tính bảo mật nội bộ.

## Bước 2: Thiết lập quy trình làm việc (Lists)

Tạo đúng 5 cột danh sách đại diện cho luồng di chuyển trạng thái công việc theo tiêu chuẩn Scrum:

- Product Backlog: Chứa toàn bộ các yêu cầu, tính năng của sản phẩm chưa thực hiện.

- Sprint Backlog: Chứa các công việc đã được cam kết thực hiện trong Sprint 1.

- In Progress: Chứa các công việc đang trong quá trình lập trình/thực thi.

- In Review: Chứa các công việc đã hoàn tất phát triển, đang được kiểm thử (Testing/QA).

- Done: Chứa các công việc đã hoàn thành 100% tiêu chí chấp nhận.

## Bước 3 & 4: Khởi tạo và phân loại Cards

- Tạo 6 thẻ (Cards) tương ứng với 6 User Stories trong cột Product Backlog.

- Sắp xếp vị trí các thẻ từ trên xuống dưới theo đúng thứ tự ưu tiên giảm dần (từ 1 đến 6).

- Gán nhãn màu (Labels) phản ánh mức độ quan trọng:

  - Nhãn Đỏ: Dành cho các hạng mục Rất cao / Cao (Thẻ 1, 2, 3).

  - Nhãn Vàng: Dành cho các hạng mục Trung bình (Thẻ 4).

  - Nhãn Xanh lá: Dành cho các hạng mục Thấp (Thẻ 5, 6).

## Bước 5: Phân quyền thành viên

- Nhấp vào nút Share (Chia sẻ) trên Bảng.

- Gửi lời mời tham gia qua địa chỉ email cho các thành viên: Person (dev_backend) và Person (qa_tester).

## Bước 6: Cấu hình chi tiết cho Card ưu tiên cao nhất

Mở thẻ "Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ" và thực hiện cấu hình:

- Checklist (Danh sách công việc): Tạo danh sách tên Checklist công việc bao gồm 3 mục:

  - Thiết kế UI giỏ hàng

  - Code API tạo đơn

  - Test luồng đặt đơn

- Members (Thành viên): Phân công Person (dev_backend), Person (qa_tester) và PO.

- Due Date (Hạn hoàn thành): Thiết lập ngày kết thúc Date (ngày cuối cùng của Sprint 1) và đặt cảnh báo nhắc nhở trước 1 ngày.

## Bước 7: Mô phỏng vận hành luồng Sprint 1

- Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning): Kéo thẻ Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ từ Product Backlog sang Sprint Backlog.

- Bắt đầu thực hiện (Execution): Khi bắt đầu Sprint, kéo thẻ sang cột In Progress.

- Thực thi lập trình: Đội ngũ phát triển hoàn tất 2 tác vụ đầu tiên. Đánh dấu tích hoàn thành 2/3 mục trong Checklist (Thiết kế UI giỏ hàng, Code API tạo đơn).

- Kiểm thử (Review/QA): Kéo thẻ sang cột In Review. qa_tester tiến hành kiểm tra luồng hệ thống.

- Hoàn tất (Completion): Sau khi kiểm thử thành công, qa_tester đánh dấu tích mục cuối cùng (Test luồng đặt đơn - đạt 3/3 mục). Kéo thẻ sang cột Done.

- Kết thúc Sprint: 5 thẻ còn lại vẫn giữ nguyên vị trí tại cột Product Backlog để chuẩn bị cho việc đánh giá ở Sprint tiếp theo.

# PHẦN 3: BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (ACCEPTANCE CHECKLIST)

Bảng đối chiếu kiểm tra tính tuân thủ quy trình và chất lượng thiết lập Trello Board:

| STT | Tiêu chí đánh giá | Chi tiết kiểm tra | Trạng thái đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đúng cấu trúc | Board có đủ 5 cột tiêu chuẩn: Product Backlog, Sprint Backlog, In Progress, In Review, Done. | Đạt |
| 2 | Đúng thứ tự ưu tiên | Cột Product Backlog sắp xếp đúng theo giá trị người dùng (Thẻ mang giá trị cốt lõi ở trên cùng). | Đạt |
| 3 | Đúng luồng vận hành | Thẻ nằm tại cột Done có trạng thái Checklist đạt 3/3 (100% hoàn thành). | Đạt |
| 4 | Đúng phân công | Thẻ ra khỏi Product Backlog được gán đầy đủ Members (dev_backend, qa_tester) và Due Date. | Đạt |
| 5 | Đúng phạm vi Sprint | Chỉ có 1 thẻ duy nhất được đưa vào vận hành trong Sprint 1; 5 thẻ còn lại nằm nguyên tại Product Backlog. | Đạt |

# PHẦN 4: HƯỚNG DẪN XUẤT MINH CHỨNG THỰC HÀNH

Để hoàn tất hồ sơ báo cáo bài thực hành, thành viên thực hiện xuất hình ảnh minh chứng theo các bước sau:

- Thu phóng màn hình: Điều chỉnh góc nhìn trên trình duyệt sao cho hiển thị đầy đủ cả 5 cột danh sách và toàn bộ các thẻ trên Trello Board.

- Thao tác chụp hình: Sử dụng công cụ chụp màn hình (Snipping Tool / Screenshot) chụp toàn bộ giao diện bảng làm việc GoMart - Scrum Board.

- Lưu file chuẩn hóa: Đặt tên file ảnh chụp theo đúng định dạng quy định: gomart_sprint1_board.png.

- Nộp đính kèm: Tải file ảnh gomart_sprint1_board.png lên hệ thống quản lý học tập hoặc đính kèm cùng tài liệu báo cáo này.