# BÀI THỰC HÀNH: PHÂN RÃ EPIC – FEATURE – USER STORY VÀ KIỂM TRA BẰNG BỘ LỌC INVEST

Dự án: GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ

# 1. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CẤP ĐỘ: EPIC → FEATURE → USER STORY

## Tầng 1 - Epic

- Tên Epic: Hệ thống theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực (Real-time Order Tracking System).

## Tầng 2 - Features

- Feature 1 (Dành cho Người đi chợ hộ / Shipper): Cập nhật trạng thái và tiến độ xử lý đơn hàng.

- Feature 2 (Dành cho Khách hàng): Theo dõi lộ trình đơn hàng và nhận thông báo trạng thái.

## Tầng 3 - User Stories

### Thuộc Feature 1

- US-01A (Cập nhật tiến trình): As a người đi chợ hộ, I want cập nhật trạng thái đơn hàng (Đã nhận đơn / Đang mua sắm / Đang giao / Hoàn tất), So that hệ thống ghi nhận chính xác tiến độ thực hiện và khách hàng nắm được thông tin kịp thời.

- US-01B (Báo hết hàng/thay thế): As a người đi chợ hộ, I want gửi yêu cầu xác nhận đổi món hàng khi mặt hàng bị hết trực tiếp trên đơn, So that khách hàng duyệt chọn mặt hàng thay thế nhanh chóng để không gián đoạn quá trình đi chợ.

### Thuộc Feature 2

- US-02A (Xem trạng thái & vị trí): As a khách hàng, I want xem trạng thái đơn và vị trí của người đi chợ hộ theo thời gian thực trên bản đồ, So that tôi chủ động sắp xếp thời gian có mặt nhận hàng.

- US-02B (Nhận thông báo tự động): As a khách hàng, I want nhận thông báo đẩy (push notification) tự động mỗi khi trạng thái đơn hàng thay đổi, So that tôi được cập nhật ngay lập tức mà không cần mở ứng dụng liên tục để kiểm tra.

# 2. BẢNG KIỂM INVEST CHO 4 USER STORY

Bảng đánh giá theo 6 tiêu chí của bộ lọc INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable):

| Mã Story | Independent (Độc lập) | Negotiable (Thương lượng) | Valuable (Giá trị) | Estimable (Ước lượng) | Small (Quy mô nhỏ) | Testable (Kiểm thử) | Đánh giá chung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01A | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (2-3 ngày) | Đạt | ĐẠT CHUẨN |
| US-01B | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (3-4 ngày) | Đạt | ĐẠT CHUẨN |
| US-02A | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (3-5 ngày) | Đạt | ĐẠT CHUẨN |
| US-02B | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (2-3 ngày) | Đạt | ĐẠT CHUẨN |

Ghi chú: Cả 4 User Story đều mang lại giá trị độc lập, có thể ước lượng và hoàn thành trong thời gian dưới 1 Sprint (vài ngày), có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

# 3. RÀ SOÁT VÀ SỬA ĐỔI 3 USER STORY NHÁP CỦA PO

## 1. Rà soát US-01: "Làm tính năng thông báo cho khách hàng"

- Chẩn đoán vi phạm:

  - Thiếu toàn bộ cấu trúc 3 vế chuẩn (As a / I want / So that).

  - Không rõ đối tượng sử dụng cụ thể, không nêu được bối cảnh hay loại thông báo nào.

  - Vi phạm nặng tiêu chí Valuable (không nêu được giá trị nhận được) và Testable (quá mơ hồ, không thể đặt tiêu chí nghiệm thu).

- Viết lại đạt chuẩn:

  - "As a khách hàng, I want nhận thông báo đẩy qua ứng dụng khi đơn hàng bắt đầu được giao, So that tôi chuẩn bị sẵn sàng nhận hàng đúng giờ."

## 2. Rà soát US-02: "Là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng"

- Chẩn đoán vi phạm:

  - Có vế As a và I want nhưng thiếu hoàn toàn vế So that.

  - Vi phạm tiêu chí Valuable: Không làm rõ lý do tại sao khách hàng cần xem trạng thái, gây khó khăn cho đội ngũ phát triển trong việc thấu cảm người dùng và tối ưu giải pháp UX.

- Viết lại đạt chuẩn:

  - "As a khách hàng, I want theo dõi chi tiết trạng thái đơn hàng (Đang chọn hàng, Đang giao, Đã giao), So that tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian và công việc cá nhân để nhận hàng."

## 3. Rà soát US-03: "Là một người đi chợ hộ, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn và tối ưu lại toàn bộ kiến trúc database hệ thống"

- Chẩn đoán vi phạm:

  - Gộp hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau vào một câu: một chức năng nghiệp vụ người dùng (cập nhật trạng thái đơn) và một công việc kỹ thuật nội bộ hạ tầng (tối ưu toàn bộ database).

  - Vi phạm tiêu chí Small và Estimable: Việc "tối ưu lại toàn bộ kiến trúc database" là một việc rất lớn mang tính kỹ thuật hạ tầng (Technical Debt / Spike / Architectural Refactoring), có thể kéo dài qua nhiều Sprint, không thể ước lượng chính xác trong phạm vi một User Story.

- Viết lại đạt chuẩn (Tách làm 2 hạng mục riêng biệt):

  - User Story nghiệp vụ: "As a người đi chợ hộ, I want cập nhật trạng thái tiến độ đơn hàng chỉ với một lần chạm trên ứng dụng, So that khách hàng và hệ thống nhận được thông tin tức thời mà không làm gián đoạn việc mua sắm."

  - Công việc kỹ thuật (Technical Task / Enabler): "Tối ưu hóa các bảng lưu trữ trạng thái đơn hàng trong Database để giảm tải độ trễ truy vấn khi số lượng đơn tăng cao trong Sprint 3."

# 4. TỔNG KẾT VÀ ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Đúng cấp độ: Cấu trúc 3 tầng chuẩn xác gồm 1 Epic → 2 Feature → 4 User Story độc lập.

- Đúng quy mô thời gian: Epic quy mô toàn bộ hệ thống; Feature 1-2 Sprint; User Story hoàn thành trong vài ngày.

- Đúng cấu trúc: 100% User Story có đầy đủ 3 vế (As a / I want / So that) với giá trị thực tế rõ ràng.

- Đúng chẩn đoán & chữa lỗi: Rà soát chính xác và chi tiết cho cả 3 User Story nháp theo đúng chuẩn Agile & INVEST.