# BÀI THỰC HÀNH: PHÂN LOẠI ƯU TIÊN MOSCOW VÀ XÂY DỰNG DEFINITION OF DONE (DoD)

Dự án: GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ (Release 1.0)
Quy mô đội ngũ: 5 người | Thời gian: 2 Sprint (mỗi Sprint 2 tuần)

# 1. Bước 1: Bảng phân loại 12 User Story theo mô hình MoSCoW

| Nhóm MoSCoW | Mã US | Tên User Story |
| --- | --- | --- |
| Must have(Bắt buộc phải có cho MVP) | US-01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại |
|  | US-02 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km |
|  | US-04 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ |
|  | US-05 | Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động |
| Should have(Nên có, giá trị cao) | US-03 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên |
|  | US-06 | Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa |
|  | US-07 | Áp dụng mã freeship |
|  | US-09 | Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao |
| Could have(Có thì tốt, làm khi dư thời gian) | US-08 | Chat với người đi chợ hộ |
|  | US-10 | Chọn người đi chợ hộ yêu thích |
| Won’t have(Chưa làm trong Release 1.0) | US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần |
|  | US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc |

# 2. Bước 2: Lý giải cho các User Story nhóm Must have

- US-01 (Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại): Thiếu tính năng này, hệ thống không thể định danh người dùng để lưu giỏ hàng, liên lạc khi giao hàng hay quản lý trạng thái đơn.

- US-02 (Chọn siêu thị trong bán kính 3km): Thiếu tính năng này, người dùng không thể chọn điểm mua hàng khả thi, dẫn đến việc tính toán khoảng cách và điều phối người đi chợ hộ không thể thực hiện được.

- US-04 (Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ): Đây là nghiệp vụ giao dịch cốt lõi; nếu không có giỏ hàng và chức năng chốt đơn, ứng dụng không thể tạo ra đơn hàng và không có giá trị hoạt động.

- US-05 (Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động): Thiếu tính năng này, hệ thống không thể xác định số tiền khách phải thanh toán và phí vận chuyển, khiến đơn hàng không thể chốt thanh toán và vận hành.

# 3. Bước 3: Tập MVP (Minimum Viable Product) của Release 1.0

- Số lượng User Story trong MVP: 4 User Story (gồm US-01, US-02, US-04, US-05).

- Mô tả MVP: Bản phát hành tối thiểu cho phép người dùng đăng nhập bằng số điện thoại, chọn siêu thị trong bán kính 3km, duyệt chọn danh mục hàng vào giỏ, bấm đặt đơn và xem tổng số tiền cần trả (hỗ trợ thanh toán tiền mặt khi nhận hàng - COD).

# 4. Bước 4: Kế hoạch và điều kiện xem xét lại nhóm Won’t have

## US-11 (Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần)

- Dự kiến đưa vào: Bản Release 2.0.

- Điều kiện xem xét lại: Luồng đặt đơn đơn lẻ đã hoạt động ổn định và tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm trên 3 lần/tháng đạt tối thiểu 20%.

## US-12 (Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc)

- Dự kiến đưa vào: Bản Release 3.0 (hoặc quý tiếp theo).

- Điều kiện xem xét lại: Khi mô hình đi chợ tạp hóa cốt lõi đã có lãi gộp dương, đồng thời công ty hoàn tất đầy đủ giấy phép pháp lý về phân phối và vận chuyển dược phẩm theo quy định y tế.

# 5. Bước 5: Bảng Definition of Done (DoD) cho Sprint

Áp dụng đồng nhất cho mọi User Story trước khi được coi là hoàn thành (Done) đối với đội ngũ 5 người:

- Code Review: 100% mã nguồn được ít nhất 1 thành viên khác trong team review và phê duyệt qua Pull Request trên Git.

- Unit Test & Coverage: Toàn bộ Unit Test được viết mới phải pass, độ bao phủ (code coverage) đạt tối thiểu 70% cho logic nghiệp vụ.

- Kiểm thử chấp nhận (AC Check): Vượt qua toàn bộ Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) được định nghĩa trong User Story trên môi trường Staging/Testing.

- Không có lỗi nghiêm trọng (Bug-free): Không còn bất kỳ lỗi mức độ Critical hoặc Blocker nào chưa được giải quyết trước khi đóng Story.

- Tài liệu & Triển khai: Cập nhật tài liệu API/hướng dẫn sử dụng liên quan (nếu có) và deploy thành công lên môi trường kiểm thử (Staging).

# 6. Bước 6: Bảng so sánh Acceptance Criteria (AC) và Definition of Done (DoD)

| Tiêu chí so sánh | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể. | Áp dụng chung cho toàn bộ User Story trong Sprint và Product Backlog. |
| Bản chất | Yêu cầu về mặt chức năng và nghiệp vụ cụ thể ("Làm đúng cái gì?"). | Tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và quy trình hoàn thiện ("Làm đạt chuẩn như thế nào?"). |
| Người quyết định | Product Owner (PO) chủ trì xác định cùng với Business Analyst và sự đóng góp của Team. | Scrum Team (bao gồm Developers, PO, Scrum Master) cùng thống nhất xây dựng. |
| Ví dụ trong GoMart | "Khi đơn hàng dưới 150.000đ, hệ thống sẽ ẩn/vô hiệu hóa nút Áp dụng mã freeship." (chỉ áp dụng cho US-07). | "100% tính năng mới phải được kiểm thử trên môi trường Staging và không còn lỗi Critical." (áp dụng cho mọi US từ US-01 đến US-12). |

# 7. Bước 7: Phân loại 4 phát biểu (AC vs DoD)

- (1) "Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây"

  - $\rightarrow$ Acceptance Criteria (AC) (Mô tả hành vi nghiệp vụ và điều kiện chấp nhận cụ thể của tính năng đặt đơn US-04).

- (2) "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác"

  - $\rightarrow$ Definition of Done (DoD) (Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng bắt buộc cho mọi đầu việc phát triển phần mềm).

- (3) "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%"

  - $\rightarrow$ Definition of Done (DoD) (Tiêu chuẩn chất lượng code chung cho toàn bộ Sprint).

- (4) "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship"

  - $\rightarrow$ Acceptance Criteria (AC) (Điều kiện logic nghiệp vụ chuyên biệt của tính năng mã giảm giá US-07).

# 8. Đối chiếu Bảng kiểm đánh giá

- Đúng nhóm Must have: Gồm đúng US-01, US-02, US-04, US-05.

- Đúng quy mô MVP: MVP Release 1.0 gồm đúng 4 User Story, không bị lạm dụng nhồi nhét.

- Đúng nhóm Should have: Gồm US-03, US-06, US-07, US-09 (US-06 thuộc Should have do hệ thống cho phép thanh toán tiền mặt COD).

- Đúng nhóm Could have: Gồm US-08 và US-10.

- Đúng nhóm Won't have: Gồm US-11 và US-12 kèm lộ trình và điều kiện kích hoạt cụ thể.

- DoD thực tế: Đủ 5 tiêu chí vừa vặn cho năng lực nhóm 5 người trong 2 Sprint.

- So sánh & Phân loại AC vs DoD: Đầy đủ 4 tiêu chí so sánh và phân loại chính xác 4/4 phát biểu.